Администрация Нижнеборковского сельсовета

Горшеченского района Курской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.03.2021 года № 5 –р

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Нижнеборковского сельсовета в 2021 году

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения ЧС, вследствие весеннего половодья на территории Нижнеборковского сельсовета, заблаговременной подготовки гидротехнических сооружений на территории муниципального образования к безаварийному пропуску паводковых вод весной 2020 года и обеспечения нормальных условий жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения муниципального образования и готовности органов управления, сил и средств администрации сельсовета, объектов экономики (далее ОЭ – организации, предприятия, учреждения) муниципального образования к возможной ликвидации последствий весеннего половодья:

1. Создать при администрации сельсовета паводковую комиссию в составе:

Часовских А.Н. – глава Нижнеборковского сельсовета, председатель комиссии

Часовских Ю.В. – инженер ООО «Восход» (по согласованию)

Репрынцев А.И - бригадир тракторного отряда ООО «Восход» (по согласованию)

Хаустов А.А. - начальник ДПО (по согласованию)

Часовских В.К. - начальник участка ООО «Восход» (по согласованию)

Возложить на паводковую комиссию координацию действий по вопросам защиты населения, предупреждения и ликвидации возможных последствий весеннего паводка на территории муниципального образования.

1. Рекомендовать директору ООО «Восход» Папанову В.П. для обеспечения нормального функционирования ОЭ и директору ООО «КурскПромСтандарт» Бурцеву А.В. для нормального функционирования прохождения паводковых вод через плотину Висловского пруда и переезд через р.Ровенка:

- очистить водосбросы от снега, льда и проверить их работоспособность;

-прочистить подъездные пути к плотинам;

- сосредоточить непосредственно у плотин инертные материалы /песок, щебень, грунт, глина и др./ на случай экстренной ликвидации промывов;

- образовать аварийно-восстановительную бригаду, выделив ей необходимую технику и людские ресурсы;

- провести очистку артскважин от снежных заносов, обеспечить их полную герметизацию, оборудование отводных каналов вокруг артскважин и шахтных колодцев.

3. Организовать дежурство ответственных должностных лиц по наблюдению за гидросооружениями и уровнем воды на водоемах и реках при прохождении паводка.

4. Заместителю главы администрации Нижнеборковского сельсовета Хархардиной Е.М.. в период весеннего паводка об обстановке на подведомственной территории докладывать ежедневно в ЕДДС района.

5. Проверить работу систем и средств радио-, телефонной и проводной связи, используемых для оповещения населения МО Нижнеборковский сельсовет» Горшеченского района о развитии паводковой обстановке.

6. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов.

7. В случае превышения водами весеннего половодья критических отметок, затопления объектов жилого фонда, социального и производственного назначения, в установленном порядке вводить режим «Чрезвычайная ситуация», организовать мероприятия по предупреждению развития и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нижнеборковского сельсовета А.Н.Часовских

Приложение № 1

к распоряжению Главы

Нижнеборковского сельсовета

№ 5-р от 09.03.2021 года

РАСЧЕТ

сил и средств, поставляемых (выделяемых) сельхозорганизациями,

расположенными на территории Нижнеборковского сельсовета

Горшеченского района для проведения предупредительно-ликвидационных

мероприятий на ГТС подведомственных территорий в весенний паводковый период 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельхоз-  организации | Выделяемые силы и средства | | | | | |
| Люди с  рабочим  инстр. | Буль-  дозер | Пог-  руз-  чик | Самос-  вал | Авт.  груз.  борт. | Ответствен.  за  исполнение |
| ООО «Восход» | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | Папанов В.П. |
| с\х отделение ООО «Восход»  (Ниж. борк.с\с.) | 20 |  |  |  |  | Часовских В.К. |
|  |  |  |  |  |  |  |